PLAN

AI Chatassistent

Ziggo-modem ondersteuning voor bewoners

Moving-In

Versie 1.0  •  Concept

Opgesteld voor

Projectleider Moving-In

Doelgroep eindgebruiker: bewoner logeerwoning

# Inhoudsopgave

# 1. Samenvatting

Bewoners van een logeerwoning van Moving-In ervaren regelmatig problemen met het Ziggo-modem (geen internet of geen tv). Vandaag wordt elk probleem telefonisch opgelost: de medewerker belt de bewoner, loopt mondeling het stappenplan door en — als dat niet lukt — neemt contact op met Ziggo voor een monteur. Per gesprek kost dit ongeveer 15 minuten wachttijd plus de doorlooptijd.

Dit plan beschrijft een AI-chatassistent (via WhatsApp) die de bewoner als eerste opvangt, in begrijpelijke taal door de Ziggo-stappen leidt, en alleen wanneer nodig escaleert naar een Moving-In medewerker. De chat verzamelt automatisch alle informatie die Moving-In nodig heeft om bij Ziggo een monteur in te plannen.

Verwachte effecten: minder telefoontjes, kortere doorlooptijd per case, meer zelf-redzaamheid bij de bewoner, gestandaardiseerde communicatie richting Ziggo, en betere data om het proces verder te verbeteren.

# 2. Aanleiding & doelstelling

### Huidige situatie

- Klanten bellen of appen direct Moving-In zonder eerst zelf stappen te proberen.

- Medewerker belt terug en loopt telefonisch het volledige stappenplan door.

- Werkt het stappenplan niet, dan vraagt de medewerker handmatig alle informatie uit voor Ziggo (logeeradres, modemgegevens, beschikbaarheid).

- Medewerker mailt of belt Ziggo en plant een monteur in.

- Klant wordt opnieuw gebeld voor de bevestiging.

### Knelpunten

- ± 15 minuten wachttijd per telefoongesprek met Ziggo.

- Veel herhaalwerk: dezelfde stappen, dezelfde uitvraag bij elke melding.

- Geen centrale registratie van vragen, oplossingen en doorlooptijden.

- Bewoner moet wachten tot Moving-In tijd heeft om terug te bellen.

### Doelstellingen

- Bewoners eerst zelf laten oplossen via een chatassistent — alleen escaleren wanneer nodig.

- Het aantal telefoontjes van/met Moving-In medewerkers verminderen.

- De communicatie naar Ziggo standaardiseren (compleet en in één keer).

- Data verzamelen om het proces continu te verbeteren.

- Bewoner duidelijkheid en snelheid bieden — 24/7 toegankelijk.

# 3. Doelgroep & uitgangspunten

De primaire eindgebruiker is de bewoner van een Moving-In logeerwoning. Deze groep is divers: van jong en digitaal vaardig tot ouder en minder technisch. De chatassistent moet daarom expliciet ontworpen zijn op:

- Eenvoudige taal — korte zinnen, geen jargon, geen Engelse termen waar het niet hoeft.

- Visuele ondersteuning — foto's of icoontjes van de modem-lampjes en kabels.

- Eén-op-eén stappen — niet alles tegelijk, maar één stap per bericht.

- Altijd een ontsnapping — knop 'Toch een mens spreken' is altijd zichtbaar.

Belangrijk: de bewoner kan zelf GEEN monteur inplannen bij Ziggo. De chat moet duidelijk maken dat Moving-In dit doet, en dat de chat alleen de informatie verzamelt.

# 4. Concept van de AI-chatassistent

### Toegang voor de bewoner

- WhatsApp Business — primair kanaal. De bewoner stuurt een bericht naar het Moving-In WhatsApp nummer.

- QR-code — voorin de informatiemap (bij 'Internet en TV van Ziggo'). Scannen opent direct de chat.

- Link in standaard appje — als bewoner toch belt, stuurt de medewerker een korte WhatsApp met de link en kort 'volg de stappen, dat gaat het snelst'.

- Auto-reply — bij eerste melding (bel, mail, app) ontvangt de bewoner automatisch het stappenplan + chat-link.

### Hoe de chat werkt

- Bewoner stelt een vraag of kiest een onderwerp ('Geen internet', 'Geen TV', 'Wifi-wachtwoord', 'Iets anders').

- De chat herkent het probleem en stelt één begrijpelijke vraag tegelijk.

- Op basis van de antwoorden volgt de chat het juiste Ziggo-stappenplan (modem-reset, kabelcheck, lampjes-uitleg, TV-instellingen per merk).

- Lukt het op te lossen? De chat sluit af met 'Fijn dat het werkt!' en vraagt om feedback (1–5 sterren).

- Lukt het niet? De chat verzamelt de monteur-info en stuurt deze direct door naar Moving-In.

- Een medewerker bevestigt de afspraak met Ziggo en stuurt de bewoner een bevestiging via WhatsApp.

### Wanneer escalatie naar mens

- Bewoner kiest expliciet 'Ik wil een mens spreken'.

- Stappenplan is doorlopen en probleem is niet opgelost.

- De chat herkent een complexe situatie (geen lampjes branden, hardware kapot, vragen buiten scope).

- Bewoner is duidelijk gefrustreerd of begrijpt de stappen niet (sentimentherkenning).

### Techniek (op hoofdlijnen)

- WhatsApp Business API als kanaal.

- AI-laag (LLM) gevoed met: het Ziggo stappenplan, de Moving-In informatiemap, en de top-10 Q&A uit dit plan.

- Dashboard-koppeling voor logging van elk gesprek (geanonimiseerd waar mogelijk).

- Handover-knop die het gesprek doorzet naar een Moving-In medewerker (met volledige chat-historie).

# 5. Inhoud chatassistent — Top-10 vragen + antwoorden

Onderstaande lijst is gebaseerd op het stappenplan in de Moving-In informatiemap (Ziggo Connect Box, Philips/Samsung TV) en de meest voorkomende vragen die nu telefonisch binnenkomen. Deze content vormt de kennisbank waarmee de chatassistent wordt 'gevoed'.

1. Mijn internet doet het niet — wat moet ik doen?

- Stap 1 — Controleer of alle kabels (stroom + coax) goed in de modem en het stopcontact zitten.

- Stap 2 — Haal de stekker 30 seconden uit het stopcontact en stop hem dan terug.

- Stap 3 — Wacht 5 minuten zonder de modem aan te raken. De lampjes gaan dan vanzelf branden.

- Stap 4 — Klopt het Wifi-wachtwoord? Kijk in je informatiemap onder 'Internet en TV van Ziggo'.

- Werkt het nog niet? De chat helpt je verder en regelt zo nodig een monteur via Moving-In.

2. Mijn TV werkt niet of geeft geen beeld

- Eerst controleren: brandt het lampje van de modem WIT? Dan is de verbinding goed.

- Knippert of brandt rood/groen? Doe eerst stap 1 en 2 van de internet-uitleg.

- Werkt het modem-lampje wel? Dan ligt het waarschijnlijk aan de TV-instellingen.

- Kies in de chat je TV-merk (Philips of Samsung) — je krijgt het juiste stappenplan op je scherm.

3. Welk Wifi-wachtwoord moet ik gebruiken?

- Het Wifi-wachtwoord staat in jouw informatiemap onder 'Internet en TV van Ziggo'.

- Voorbeeld in de map: 'WiFi Netwerknaam (SSID)' en 'WiFi Wachtwoord'.

- Lukt inloggen niet? Let op hoofdletters en cijfers — type het wachtwoord exact over.

- Map kwijt? Geef in de chat je logeeradres door, dan stuurt Moving-In de gegevens opnieuw.

4. De lampjes op de modem branden niet of zijn rood

- Geen enkel lampje aan: controleer de stekker en het stopcontact (probeer eventueel een ander stopcontact).

- Rood lampje of knipperend: er is mogelijk een storing.

- Reset de modem 30 seconden uit het stopcontact en wacht 5–15 minuten.

- Blijft het rood? Dan plant Moving-In via de chat een Ziggo-monteur in.

5. Hoe reset ik de modem (Ziggo Connect Box)?

- Stap 1 — Trek de stroomkabel uit het stopcontact.

- Stap 2 — Wacht 30 seconden.

- Stap 3 — Stop de stekker terug.

- Stap 4 — Wacht 5 minuten en bij twijfel zelfs 15 minuten — niet ondertussen aanraken!

- Tip: dit lost ongeveer 7 van de 10 problemen op.

6. Hoe sluit ik de TV opnieuw aan / zet ik de zenders weer goed?

- Heb je een Philips TV? De chat stuurt je het 11-stappen plan voor zenders zoeken.

- Heb je een Samsung TV? De chat stuurt je het 15-stappen plan met de juiste netwerk-instellingen.

- Belangrijk: de modem moet WIT branden voordat je begint, anders werkt het niet.

- Lukt het niet? Druk in de chat op 'Toch hulp nodig' — Moving-In neemt het over.

7. Het Wifi-signaal valt steeds weg of is heel zwak

- Controleer of je dichtbij de modem bent — door dikke muren wordt het signaal zwakker.

- Staat de modem in de meterkast of ergens afgesloten? Laat de kastdeur openstaan.

- Probeer je apparaat dichterbij. Werkt het dan wel? Dan is het bereik het probleem.

- Blijft het wegvallen op alle plekken? Geef het door via de chat — dit kan op een grotere storing wijzen.

8. Ik krijg geen verbinding op mijn telefoon, tablet of laptop

- Zet de Wifi op je apparaat één keer uit en weer aan.

- Vergeet het netwerk en verbind opnieuw met het juiste wachtwoord uit je informatiemap.

- Lukt het op één apparaat wel en op een ander niet? Dan zit het probleem bij dat ene apparaat.

- Werkt geen enkel apparaat? Volg de modem-reset (vraag 5).

9. Hoe weet ik of er een storing is in de buurt?

- Ziggo heeft een storingspagina: ziggo.nl/klantenservice/storingen.

- De chat checkt automatisch of er een storing in jouw postcodegebied bekend is.

- Bij een grote storing hoef je niets te doen — Moving-In houdt je op de hoogte.

- Bij een kleine storing volgt de chat met jou een persoonlijk stappenplan.

10. Wanneer komt er een Ziggo-monteur en wat heb ik nodig?

- Een monteur wordt door Moving-In ingepland — jij hoeft Ziggo NIET zelf te bellen.

- Houd klaar: jouw logeeradres, het serienummer van de modem en je beschikbaarheid.

- De chat vraagt deze gegevens uit en stuurt ze direct door naar Moving-In.

- Je krijgt een bevestiging via WhatsApp zodra de afspraak staat.

Tip: voeg na 4–6 weken live-gebruik een evaluatie toe: welke 5 vragen worden het meest gesteld, welke worden niet goed beantwoord? Pas de kennisbank daarop aan.

# 6. Klantcommunicatie — templates voor de bewoner

## 6.1 Leaflet voorin de informatiemap

Een aparte A4-leaflet zit voorin elke informatiemap (zie bijbehorend bestand 'leaflet_bewoner_internet_hulp.docx'). Op de leaflet staat:

- Korte, vriendelijke kop: 'Internet of TV werkt niet? Wij helpen je snel!'

- De 4 belangrijkste eerste-hulp stappen (kabel — 30 sec stroom — 5 min wachten — lampjes check).

- QR-code naar de WhatsApp-chat.

- Telefoonnummer Moving-In (0546 454 105) als laatste optie.

## 6.2 Auto-reply bij eerste melding (WhatsApp / e-mail)

Wanneer de bewoner voor het eerst contact zoekt, ontvangt hij/zij automatisch dit bericht:

Hoi! Ik ben de digitale hulp van Moving-In. Vervelend dat je internet of TV niet werkt — geen zorgen, we lossen het samen op. Antwoord met:

- 1 — Geen internet

- 2 — Geen TV / geen beeld

- 3 — Wifi-wachtwoord kwijt

- 4 — Iets anders

- 0 — Liever een mens spreken

Of typ je vraag gewoon — ik denk met je mee.

## 6.3 Standaard appje na een telefoontje

Wanneer een bewoner toch belt, stuurt de medewerker direct dit bericht door:

Hoi [voornaam], bedankt voor je telefoontje. Om je het snelst te helpen: open onze digitale hulp via deze link [URL/QR]. Je doorloopt daar in een paar minuten de juiste stappen. Lukt het niet? Druk op 'Toch hulp nodig' en wij nemen het over. Vriendelijke groet, Moving-In.

Belangrijk: stuur dit ALTIJD na een telefoontje, ook als de medewerker het probleem zelf oplost. Zo went de bewoner aan het kanaal voor een volgende keer.

## 6.4 Bevestigingsbericht monteur

Hoi [voornaam], goed nieuws — er is een Ziggo-monteur ingepland op [datum] tussen [tijdvak]. De monteur belt vooraf aan. Heb je vragen? Reageer op dit bericht. Tot dan! Moving-In.

## 6.5 Tone-of-voice richtlijnen

- Aanspreekvorm: 'je / jij' (informeel, vriendelijk).

- Stijl: kort, warm, oplossingsgericht — geen technisch jargon.

- Emoji: spaarzaam (1 per bericht maximaal). Vooral bevestigend (👍, ✅) — geen emotionele emoji.

- Altijd duidelijk maken: 'jij doet stap A, wij regelen stap B'.

# 7. Dashboard & data — hoe meet je succes?

Om te weten of de chatassistent werkt en waar je hem moet bijsturen, houd je een aantal kernmetrics bij. Deze tabel geeft de voorgestelde KPI's met een streefwaarde voor de eerste 3 maanden na livegang.

| KPI | Wat meet je? | Streefwaarde (3 mnd) |
| --- | --- | --- |
| Aantal chats per week | Volume — gebruiken bewoners de chat überhaupt? | Groeicurve van 0 naar 30+/week |
| Self-solve % | Aandeel chats dat zonder medewerker wordt opgelost. | ≥ 60% |
| Vermeden telefoontjes | Geschat # gesprekken dat anders telefonisch was. | ≥ 50/maand |
| Tijdbesparing per case | Verschil in doorlooptijd t.o.v. telefoon. | ≥ 10 min/case |
| Klanttevredenheid (CSAT) | 1–5 sterren na elk afgesloten gesprek. | ≥ 4.2 |
| Top-10 vragen | Welke vragen komen het meest voor? | Maandelijks updaten |
| Onbeantwoorde vragen | % chats waar bot het antwoord niet wist. | ≤ 10% |
| Escalatieratio | % chats dat overgaat naar mens. | ≤ 40% (richting 25%) |
| Doorlooptijd monteur | Tijd tussen melding → afspraak bevestigd. | < 24 uur |
| Modemtype / probleem | Verdeling: internet / TV / wifi / overig. | Maandelijks rapport |

## 7.2 Welke data moet je per chat vastleggen?

- Datum + tijdstip start chat.

- Kanaal van binnenkomst (WhatsApp / QR-leaflet / standaard appje / auto-reply).

- Logeeradres (locatie — geanonimiseerd voor analyse).

- Probleemtype (internet / TV / Wifi / overig).

- Doorlopen stappen (welke vragen en antwoorden).

- Eindstatus (zelf opgelost / mens overgenomen / monteur ingepland).

- Doorlooptijd in minuten.

- CSAT-score + eventuele opmerking van bewoner.

- Sentimentscore (positief / neutraal / negatief).

- Ziggo case-nummer (indien van toepassing).

## 7.3 Voorbeeld-mockup

Een interactief voorbeeld van het dashboard zit bij dit plan in een apart bestand: 'dashboard_mockup.html'. Open het bestand in een browser — alle getallen zijn voorbeelddata.

# 8. Wat heb je nodig om dit te bouwen?

Verzamel onderstaande informatie en content voordat je start met de bouw. Dit is de checklist voor de projectleider.

### Inhoud (kennisbank van de chatbot)

- Het complete Ziggo stappenplan (modem-reset, lampjes-uitleg, kabelcheck) — al beschikbaar in de informatiemap.

- De TV-stappenplannen Philips en Samsung — al beschikbaar.

- De top-10 vragen + antwoorden uit hoofdstuk 5 van dit plan.

- Foto's van de Ziggo Connect Box met aanduiding van: stroomstekker, coax-kabel, lampjes.

- Korte uitleg-video's (max. 30 sec) voor: modem-reset, lampjes herkennen, Wifi opnieuw verbinden.

- Lijst met Ziggo-specifieke termen die in begrijpelijke taal vertaald moeten worden.

### Operationele content

- Tone-of-voice document — vastgelegd voor consistentie.

- Standaardteksten voor: auto-reply, monteurbevestiging, geen-oplossing-na-stappenplan, sluiten van een chat.

- Lijst van uitzonderingen — wanneer altijd direct mens (bv. ouderen die expliciet aangeven dit te willen).

- Escalatie-procedure — wie pakt de chat op (uren / wie / SLA).

### Techniek

- WhatsApp Business account (geen privé WhatsApp).

- Een chatbot/AI-platform met WhatsApp-koppeling (denk aan Trengo, Watermelon, ChatGPT-Enterprise via Twilio, of een no-code optie zoals BotPenguin).

- Dashboard-tool (kan eenvoudig starten in Excel/Google Sheets, later opschalen naar Looker Studio of Power BI).

- CRM/ticketsysteem-koppeling (optioneel) zodat een chat automatisch een ticket wordt.

### Bewonergegevens (zorg dat de chat hierbij kan)

- Logeeradres + bewoner.

- Modem serienummer (Ziggo Connect Box) per logeeradres.

- Wifi SSID en wachtwoord per logeeradres.

- Bekend modem-/TV-merk per woning.

- Eerdere meldingen / openstaande Ziggo-cases.

### Mensen & rollen

- Projectleider — eindverantwoordelijk.

- Inhoudelijk beheerder — onderhoudt kennisbank, leest manuals in, voegt vragen toe.

- Operationele eigenaar — pakt escalaties op, monitort dashboard.

- Tech / leverancier — chatbot-platform, WhatsApp Business, integraties.

- Erik & Natalia — bespreken volgens jouw notitie de top-10 vragen en oplossingen.

# 9. Implementatie — stap voor stap

| Fase | Wat | Doorlooptijd |
| --- | --- | --- |
| 1. Ontwerp | Top-10 Q&A finaliseren met Erik & Natalia, tone-of-voice vastleggen, manuals inlezen. | 1–2 weken |
| 2. Bouw | Chatbot-platform inrichten, kennisbank vullen, WhatsApp Business koppelen, escalatie-flow bouwen. | 2–3 weken |
| 3. Pilot | Live met 1 woningcorporatie of 10 logeerwoningen. Dagelijks meekijken en bijsturen. | 2 weken |
| 4. Uitrol | Stapsgewijs alle logeerwoningen, leaflet voorin elke informatiemap, auto-reply aan. | 2 weken |
| 5. Beheer | Maandelijkse review van top-10, KPI's, klantfeedback. Continu verbeteren. | Doorlopend |

# 10. Risico's & uitzonderingen

| Risico | Mitigatie |
| --- | --- |
| Oudere of minder digitaal vaardige bewoners haken af in de chat. | Knop 'Liever een mens spreken' altijd zichtbaar; medewerker neemt direct over met chat-historie als context. |
| Bewoner geeft persoonlijke gegevens in chat die niet veilig opgeslagen worden. | Privacy-by-design: alleen noodzakelijke gegevens loggen; geen wachtwoord-fragmenten of betalingsgegevens vragen. |
| Chatbot geeft fout antwoord op een nieuwe vraag. | Vragen die de bot niet kent gaan automatisch naar mens; antwoord wordt vastgelegd en aan kennisbank toegevoegd. |
| Ziggo verandert zijn stappenplan of modem-type. | Inhoudelijk beheerder controleert maandelijks Ziggo-storingspagina en update kennisbank. |
| Escalatieratio blijft hoog. | Topvragen analyseren in dashboard; vragen die vaak escaleren beter uitleggen of met video ondersteunen. |
| Bewoner verwacht 24/7 menselijke reactie. | Chat is 24/7 beschikbaar; menselijke escalatie binnen kantooruren met duidelijke SLA-melding. |

# 11. Verantwoordelijkheden

| Rol | Verantwoordelijkheid |
| --- | --- |
| Projectleider | Eindverantwoordelijk. Goedkeuring scope, budget, livegang. |
| Inhoudelijk beheerder | Top-10 Q&A, leaflet-content, auto-reply teksten, maandelijkse update. |
| Operationele eigenaar | Escalaties, monteur-aanvragen bij Ziggo, monitoring KPI's. |
| Tech-partner | Chatbot-platform, WhatsApp koppeling, dashboard-bouw. |
| Erik & Natalia | Inhoudelijk afstemmen top-10 vragen + oplossingen. |

# 12. Bijlagen

- leaflet_bewoner_internet_hulp.docx — leaflet voor in de informatiemap.

- dashboard_mockup.html — interactief voorbeeld van het dashboard.

- 00. Informatiemap Ziggo.pdf — bron voor stappenplan + Connect Box gegevens.

Vragen of input? Stuur die naar de projectleider Moving-In, dan verwerken we ze in versie 1.1.